《软件质量保证与测试》综合实验 - 5人组执行方案

组长： 覃贵东（23013128）

项目： 若依后台管理系统 (RuoYi-Vue)

为了保证全组能顺利完成上机实验，并产出符合规范的 Word 报告，请全体组员严格按照本方案执行。

一、 第一阶段：环境搭建与前置准备

二、 第二阶段：模块划分与任务认领（严格对标Word模板）

根据 Word 模板的要求，每位组员在报告中都需要包含：

- 2.1 单个模块测试 (至少2个)

- 2.2 集成模块测试 (至少2个，深度包含3和4)

- 2.3 性能测试 (JMeter 并发 > 100)

- 2.4 数据组合测试 (25组测试数据)

为避免重复，分工如下：

👨‍💻 组长：覃贵东 (用户与权限模块) - 已有模板参照

- 单模块： 登录模块测试、用户查询模块测试。

- 集成模块：

  - 深度3：登录 -> 系统管理 -> 角色管理 -> 点击新增角色。

  - 深度4：登录 -> 系统管理 -> 用户管理 -> 新增用户 -> 填写信息并分配角色。

- 性能测试： 对 /login 和 /system/user/list 接口发 150 并发请求。

- 数据驱动： 针对“登录接口”设计 25 组账号密码组合（正确/错误/为空/SQL注入等）。

👨‍💻 组员 高浩珈 (部门与岗位模块)

- 单模块： 部门查询模块、岗位状态停用模块。

- 集成模块：

  - 深度3：登录 -> 系统管理 -> 岗位管理 -> 新增岗位保存。

  - 深度4：登录 -> 系统管理 -> 部门管理 -> 展开部门树 -> 选择子部门 -> 修改部门主管并保存。

- 性能测试： 对 /system/dept/list 接口发 120 并发请求。

- 数据驱动： 针对“新增岗位”表单设计 25 组数据（合法名称、超长名称、包含特殊符号、岗位编码重复等）。

👨‍💻 组员 3 (菜单与字典模块)

- 单模块： 字典类型查询、字典数据停用。

- 集成模块：

  - 深度3：登录 -> 系统管理 -> 菜单管理 -> 测试菜单的显示/隐藏切换。

  - 深度4：登录 -> 系统管理 -> 字典管理 -> 点击字典类型 -> 进入字典数据页 -> 新增字典键值。

- 性能测试： 对 /system/dict/type/list 接口发 110 并发请求。

- 数据驱动： 针对“新增字典数据”表单设计 25 组键值对数据进行合法性校验。

👨‍💻 组员 4 (参数与通知公告模块)

- 单模块： 参数查询、公告查询。

- 集成模块：

  - 深度3：登录 -> 系统管理 -> 通知公告 -> 点击新增公告。

  - 深度4：登录 -> 系统管理 -> 参数设置 -> 搜索特定参数 -> 点击修改 -> 更改参数值并保存。

- 性能测试： 对 /system/notice/list 接口发 130 并发请求。

- 数据驱动： 针对“新增公告”表单设计 25 组数据（无标题、富文本超长、不同公告类型组合）。

👨‍💻 组员 5 (系统监控与日志模块)

- 单模块： 操作日志查询、登录日志查询。

- 集成模块：

  - 深度3：登录 -> 系统监控 -> 操作日志 -> 点击清空日志。

  - 深度4：登录 -> 系统监控 -> 在线用户 -> 根据IP搜索 -> 点击强退并确认。

- 性能测试： 对 /monitor/operlog/list 接口发 150 并发请求。

- 数据驱动： 针对“操作日志高级搜索”区域（操作人员、日期范围等条件）设计 25 组过滤条件数据。

三、 第三阶段：报告与截图产出规范（自己看吧，优先按实验报告要求做）

请所有组员在编写代码和整理 Word 报告时，遵循以下规范：

- 业务流程图 (必备)： 每个人的模块都要用思维导图软件（XMind / 华为 DevCloud）画出对应的业务流程图并截图，替换掉 Word 里的示例图。

- 自动化代码要求 (Selenium + TestNG)：

  - 严禁使用 Thread.sleep()，全部改用显式等待 WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));。若依是 Vue 项目，页面渲染快，不用显式等待必报错。

  - 必须在测试方法前加上 @Test 注解。数据组合测试必须使用 @DataProvider 注解。

- 截图要求：

  - UI 测试截图： 必须截取浏览器自动弹出的页面，且包含测试通过的绿色提示（例如若依右上角的“新增成功”Toast提示）。

  - 性能测试截图： 打开 JMeter 的“聚合报告(Aggregate Report)”，截图必须清晰显示 Samples > 100，且 Error % = 0.00%。

  - 控制台截图： IDEA 中 TestNG 运行全绿的通过截图（1 Passed, 0 Failed）。

四、 第四阶段：Word 文档合并与提交

- 组员提交： 每位组员将自己负责模块的流程图、截图、代码、测试报告表格、以及个人实验体会单独放在一个 Word 文档发给组长。

- 组长汇总： * 组长将 5 人的内容依次粘贴到官方模板的“四、组长+组员的实验内容及测试报告”章节下。

  - 完善文档头部的“全局业务流程图”和“总 GUI 界面设计”（可由组长统一截取 Allure 报告界面）。

  - 在“五、实验体会”中，分别写明组长和各组员的体会。

  - 在“六、教师评语”前，组长需要给每个组员打出“个人评分”（如 90、95 分），并填写组长自己的自评表。

- 最终检查： 检查所有 [此处插入...] 字样是否已删除，格式是否对齐。